**HARMONOGRAM WDROŻENIOWY NABORU DO PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 2023/2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa etapu w systemie** | **Data rozpoczęcia** | **Data zakończenia** | **Etap w systemie / odpowiedzialność za zamknięcie etapu** |
| 1. | Przygotowanie wdrożenia |  |  | VULCAN |
| *2.* | *Szkolenie użytkowników z placówek* | *w terminie*  ***3. 02.2023r.***  *8.30 – 11.30 prezentacja dla przedszkoli*  *12.00-14.30 prezentacja dla szkół („0” i kl. „I”)* |  | *Brak w systemie* |
| 3. | Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki | 06.02.2023 godz.8.00 | 08.02.2023  godz.15.00 | Administrator PN |
| *4.* | *Weryfikacja oferty przez OP* | *09.02.2023 godz.8.00* | *13.02.2023*  *godz.15.00* | *Brak w systemie* |
| *5.* | *Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego* | *13.02.2023*  *godz.8.00* | *28.02.2023*  *godz.10.00* | *Brak w systemie* |
| 6. | Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących | 14.02.2023  godz.8.00 | 28.02.2023  godz.18.00 | Administrator PN |
| 7. | Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców | **01.03.2023 godz.12.00** | | VULCAN |
| 8. | Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 01.03.2023  godz.12.00 | 15.03.2023 godz.16.00 | VULCAN |
| 9. | Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców | 15.03.2023 godz.16.00 | | VULCAN |
| 10. | Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 01.03.2023  godz.12.00 | 20.03.2023  godz.14.00 | Administrator PN |
| 11. | Szeregowanie listy chętnych | 20.03.2023  godz.16.00 | 21.03.2023  godz.17.00 | Administrator PN |
| 12. | Symulacja przydziału | 22.03.2023 | 24.03.2023 | VULCAN |
| 13. | Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 27.03.2023  godz. 8.00 | 27.03.2023  godz. 14.00 | Administrator PN |
| 14. | Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców | 27.03.2023 godz.15.00 | | VULCAN |
| 15. | Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 28.03.2023  godz.8.00 | 03.04.2023 godz.16.00 | VULCAN |
| 16. | Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 28.03.2023  godz.8.00 | 04.04.2023 godz.13.00 | Administrator PN |
| 17. | Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki | 05.04.2023 godz.8.00 | 05.04.2023  godz.14.00 | Administrator PN |
| 18. | Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców | **05.04.2023 godz.15.00** | | VULCAN |
| 19. | Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN, OP) | 08.05.2023 PN  godz.8.00  10.05.2023 OP | 09.05.2023 PN  godz.15.00  12.05.2023 OP | Administrator PN,  Administrator OP |
| 20. | Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców | **15.05.2023 godz.9.00** | | VULCAN |
| 21. | Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 15.05.2023  godz.9.00 | 19.05.2023 godz.16.00 | VULCAN |
| 22. | Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców | 19.05.2023 godz.16.00 | | VULCAN |
| 23. | Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 15.05.2023  godz. 9.00 | 23.05.2023  godz. 15.00 | Administrator PN |
| 24. | Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych | 26.05.2023  godz.8.00 | 26.05.2023  godz.15.00 | Administrator PN |
| 25. | Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału | 29.05.2023 | 30.05.2023 | VULCAN |
| 26. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 31.05.2023  godz. 8.00 | 31.05.2023  godz. 14.00 | Administrator PN |
| 27. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców | **31.05.2023 godz.15.00** | | VULCAN |
| 28. | Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania | 01.06.2023  godz.8.00 | 07.06.2023  godz.16.00 | VULCAN |
| 29. | Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 01.06.2023  godz.8.00 | 08.06.2023 godz.13.00 | Administrator PN |
| 30. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki | 09.06.2023 godz.8.00 | 09.06.2023  godz.14.00 | Administrator PN |
| 31. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców | **09.06.2023 godz.15.00** | | VULCAN |
| 32. | Aktualizacja danych | 26.06.2023 godz.15.00 | 31.08.2023  godz.15.00 | Etap nie jest zamykany |